UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ

Facultad de Ingeniería de Sistemas Computacionales

Licenciatura en Ingeniería de Software

Desarrollo de Software para Plataforma Móvil

PLAN DEL PROYECTO

TallerMecanico — Aplicación móvil Android para gestión integral de taller mecánico

Profesor: Jorge Cisneros

Grupo: 1SF241

Fecha de entrega: 15 de julio de 2026

Equipo de desarrollo

Fernando Lezcano — Full Stack

Edwin Hou — Product Owner

Gonzalo Hooker — Scrum Master

Edward Camaño — Front End / QA

Emanuel González — Front End / QA

María Madrid — Documentación y Soporte QA

# Tabla de contenido

1. Resumen ejecutivo

2. Acta de constitución del proyecto

3. Caso de negocio

4. Declaración de alcance

5. Registro de interesados

6. Estructura de desglose del trabajo (EDT)

7. Equipo del proyecto y matriz RACI

8. Metodología: Scrum

9. Cronograma del proyecto

10. Registro de riesgos

11. Plan de comunicación

12. Arquitectura técnica (resumen)

13. Conclusión

# 1. Resumen ejecutivo

TallerMecanico es una aplicación móvil nativa para Android, desarrollada en Kotlin con Jetpack Compose, que digitaliza la operación completa de un taller mecánico: desde la solicitud de servicios de reparación y la venta de repuestos, hasta la gestión administrativa del negocio (inventario, categorías, órdenes de servicio y reportes).

El proyecto responde a la creciente adopción de dispositivos móviles para gestionar servicios cotidianos: hoy en día un cliente espera poder solicitar un servicio, dar seguimiento a su vehículo y comprar repuestos desde su teléfono, sin depender de llamadas telefónicas o visitas presenciales para cada consulta. Del lado del negocio, el taller gana visibilidad en tiempo real de su operación: qué vehículos están en proceso, qué productos tienen stock bajo, y cómo se comportan sus ventas mes a mes.

La aplicación se construyó sobre una arquitectura cliente–servidor: el cliente Android consume el backend como servicio (Supabase: Postgres, autenticación, almacenamiento y tiempo real) a través de un API REST, con un módulo específico (gestión de categorías) consumido explícitamente mediante Retrofit para demostrar el dominio de los cuatro verbos HTTP (GET, POST, PUT, PATCH) exigidos por la guía del curso. El equipo trabajó bajo la metodología ágil Scrum, en dos sprints de una semana cada uno, tras una fase breve de planificación.

# 2. Acta de constitución del proyecto

| Nombre del proyecto | TallerMecanico — Aplicación móvil de gestión para talleres mecánicos |
| --- | --- |
| Patrocinador / Cliente | Taller Mecánico XYZ (caso de negocio simulado para el curso) |
| Gerente / Product Owner | Edwin Hou |
| Fecha de inicio | 29 de junio de 2026 |
| Fecha de cierre del desarrollo | 12 de julio de 2026 |
| Fecha de entrega y sustentación | 15 de julio de 2026 |
| Duración efectiva de desarrollo | 1 semana y media (11 días) en 2 sprints, tras 3 días de planificación |
| Plataforma | Android nativo (Kotlin + Jetpack Compose), backend Supabase |

## 2.1 Objetivo del proyecto

Diseñar, desarrollar y sustentar una aplicación móvil Android funcional que resuelva un problema real de negocio (gestión de un taller mecánico), demostrando el dominio de autenticación segura basada en JWT, consumo de APIs REST, uso de sensores del dispositivo, y un panel de administración con reportes, dentro del marco de la metodología ágil Scrum.

## 2.2 Justificación

Los talleres mecánicos independientes en Panamá gestionan mayoritariamente sus operaciones de forma manual o telefónica: agendas en papel, WhatsApp para dar seguimiento a reparaciones, y cuadernos de inventario. Esto genera pérdida de información, tiempos de respuesta lentos al cliente y falta de visibilidad gerencial sobre el negocio. TallerMecanico ataca este problema con una solución específica para el sector, no un CRM genérico adaptado.

## 2.3 Restricciones y supuestos

Restricción de tiempo: 1 semana y media de desarrollo efectivo antes de la sustentación.

Restricción de presupuesto: cero costo de infraestructura, usando únicamente capas gratuitas (Supabase free tier).

Supuesto: el equipo cuenta con al menos un dispositivo Android físico o emulador para pruebas.

Supuesto: la conectividad a internet está disponible durante el desarrollo y la demostración en vivo.

# 3. Caso de negocio

## 3.1 Sector y público objetivo

Sector comercial: servicios automotrices (talleres de reparación y venta de repuestos) en Panamá. Público objetivo dual: (a) dueños y administradores de talleres independientes o de mediana escala que buscan digitalizar su operación sin invertir en un ERP costoso, y (b) clientes finales dueños de vehículo que buscan comodidad y transparencia en el estado de su servicio.

## 3.2 Beneficios

| Para el cliente final | Para el negocio (taller) |
| --- | --- |
| Solicita un servicio y compra repuestos sin llamar ni ir presencialmente. | Visibilidad centralizada de órdenes activas, inventario y ventas. |
| Sigue el estado de su vehículo en tiempo real (Pendiente → Entregado). | Alertas automáticas de stock bajo por producto. |
| Recibe notificaciones cuando cambia el estado de su servicio. | Reportes de ventas por mes y productos más vendidos para tomar decisiones. |
| Historial de facturas y pedidos siempre disponible. | Reduce dependencia de WhatsApp/teléfono para dar seguimiento a clientes. |

## 3.3 Costo del proyecto

Al ser un proyecto académico construido íntegramente sobre herramientas de capa gratuita, el costo de infraestructura operativa es de $0/mes en la fase de prototipo (Supabase free tier cubre base de datos, autenticación, almacenamiento de archivos y tiempo real; Android Studio y las librerías usadas son de código abierto). El costo real del proyecto es el costo de oportunidad del equipo:

| Horas-persona estimadas | 6 integrantes × ~35 horas efectivas ≈ 210 horas-persona |
| --- | --- |
| Costo de infraestructura (prototipo) | $0 (capas gratuitas de Supabase) |
| Costo estimado de producción (referencia) | Supabase Pro desde $25/mes si el negocio real escala más allá de la capa gratuita |

# 4. Declaración de alcance

## 4.1 Incluido en el alcance

Autenticación: registro, inicio de sesión con JWT y expiración de sesión, cierre de sesión.

Módulo Cliente: pantalla de inicio informativa, catálogo de productos con carrito, checkout con factura (ITBMS incluido), solicitud de servicio con checklist y evidencia fotográfica, seguimiento de servicio en línea de tiempo, historial de pedidos y facturas, perfil editable.

Módulo Administrador/Mecánico: las mismas pantallas del cliente, mostrando controles de administración (ajuste de stock, alta/edición/baja de productos y categorías, gestión de órdenes de servicio, check-in de vehículos), más un panel de reportes con gráficos.

Notificaciones en tiempo real al cliente cuando cambia el estado de su servicio (Supabase Realtime).

Uso de sensores del dispositivo: GPS (ubicación del check-in) y cámara (evidencia fotográfica).

Consumo explícito de un API REST con los 4 verbos HTTP (GET, POST, PUT, PATCH) vía Retrofit, en el módulo de categorías.

## 4.2 Fuera del alcance (en esta versión)

Pasarela de pago real (tarjetas, transferencias): la factura se genera pero no se procesa un cobro electrónico.

Aplicación web o versión iOS.

Edición de contenido de Inicio (promociones, galería, mensaje de bienvenida) desde el panel de administración — identificado como mejora futura.

Pruebas automatizadas (unitarias/instrumentadas) exhaustivas, dado el tiempo disponible.

# 5. Registro de interesados

| Interesado | Interés | Influencia | Estrategia |
| --- | --- | --- | --- |
| Cliente final (dueño de vehículo) | Servicio rápido y transparente | Alta — usuario final | UX simple, seguimiento en tiempo real |
| Dueño / administrador del taller | Visibilidad y control del negocio | Alta — decide adopción | Panel de administración y reportes |
| Mecánico / staff operativo | Registrar y actualizar servicios rápido | Media | Flujo de check-in y timeline simplificado |
| Profesor / evaluador (Jorge Cisneros) | Cumplimiento de la guía del curso | Alta — califica el proyecto | Trazabilidad de requisitos en este documento |
| Equipo de desarrollo | Aprendizaje y nota del curso | Alta — ejecuta el proyecto | Scrum con roles y ceremonias definidas |

# 6. Estructura de desglose del trabajo (EDT)

El alcance se dividió en 7 paquetes de trabajo principales, cada uno asignado a los integrantes con el rol más afín:

| # | Paquete de trabajo | Entregable | Responsable(s) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Base de datos y seguridad | Esquema PostgreSQL + políticas RLS en Supabase | Fernando Lezcano |
| 2 | Autenticación y sesión | Login, registro, JWT con expiración, logout | Fernando Lezcano |
| 3 | Módulo cliente: catálogo y compras | Catálogo, carrito, checkout, facturas, pedidos | Edward Camaño |
| 4 | Módulo cliente: servicios | Solicitud de servicio (foto + GPS), seguimiento | Emanuel González |
| 5 | Módulo administrador | Panel de administración integrado a Productos/Servicios, Dashboard con reportes | Fernando Lezcano |
| 6 | API REST explícito (Retrofit) | Módulo de categorías con GET/POST/PUT/PATCH | Fernando Lezcano |
| 7 | QA y documentación | Pruebas manuales, plan del proyecto, material de sustentación | Edward Camaño, Emanuel González, María Madrid |

# 7. Equipo del proyecto y matriz RACI

## 7.1 Roles

| Integrante | Rol | Responsabilidad principal |
| --- | --- | --- |
| Edwin Hou | Product Owner | Prioriza el backlog, define criterios de aceptación y valida cada incremento |
| Gonzalo Hooker | Scrum Master | Facilita ceremonias, da seguimiento al sprint y remueve impedimentos |
| Fernando Lezcano | Full Stack | Base de datos, seguridad, módulo administrador e integración Retrofit |
| Edward Camaño | Front End / QA | Pantallas de catálogo/compras y pruebas manuales de esos flujos |
| Emanuel González | Front End / QA | Pantallas de solicitud/seguimiento de servicios y pruebas manuales |
| María Madrid | Documentación y soporte QA | Redacción de este plan, material de sustentación y apoyo en pruebas |

## 7.2 Matriz RACI (por paquete de trabajo)

R = Responsable (ejecuta) · A = Aprueba (rinde cuentas) · C = Consultado · I = Informado

| Paquete de trabajo | E. Hou | G. Hooker | F. Lezcano | E. Camaño | E. González | M. Madrid |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Base de datos y seguridad | C | I | R/A | I | I | I |
| Autenticación y sesión | C | I | R/A | C | C | I |
| Catálogo y compras | A | I | C | R | C | I |
| Solicitud y seguimiento de servicios | A | I | C | C | R | I |
| Módulo administrador / Dashboard | A | I | R | C | C | I |
| API REST explícito (Retrofit) | C | I | R/A | I | I | I |
| Plan del proyecto y sustentación | A | C | C | C | C | R |

# 8. Metodología: Scrum

El equipo adoptó Scrum dada la naturaleza acotada en tiempo del proyecto y la necesidad de entregar incrementos funcionales de forma continua. Se trabajaron 2 sprints de 1 semana cada uno, precedidos por 3 días de planificación inicial (definición de backlog, diseño de base de datos y arquitectura).

## 8.1 Roles Scrum

Product Owner: Edwin Hou — priorizó el backlog y validó cada incremento contra las necesidades del negocio.

Scrum Master: Gonzalo Hooker — facilitó las ceremonias y removió impedimentos del equipo.

Development Team: Fernando Lezcano (Full Stack), Edward Camaño (Front End/QA), Emanuel González (Front End/QA), María Madrid (Documentación y soporte QA).

## 8.2 Ceremonias aplicadas

Sprint Planning: al inicio de cada sprint, para seleccionar y estimar historias del backlog.

Daily Scrum: reunión corta diaria (vía WhatsApp/Discord) para reportar avance, plan del día e impedimentos.

Sprint Review: al cierre de cada sprint, demostración del incremento funcional al Product Owner.

Sprint Retrospective: al cierre de cada sprint, para ajustar el proceso del siguiente.

## 8.3 Artefactos

Product Backlog: lista priorizada de funcionalidades derivadas de la guía del curso y del caso de negocio.

Sprint Backlog: subconjunto de historias comprometidas por sprint (ver cronograma, sección 9).

Incremento: versión funcional y compilable de la aplicación al cierre de cada sprint.

# 9. Cronograma del proyecto

| Fase | Fechas | Objetivo | Entregable |
| --- | --- | --- | --- |
| Planificación | 29 jun – 1 jul | Definir backlog, diseñar base de datos y arquitectura | Backlog priorizado, esquema de base de datos |
| Sprint 1 | 2 – 8 jul | Autenticación, catálogo/carrito/checkout, solicitud y seguimiento de servicios | Incremento funcional: flujo completo del cliente |
| Sprint 2 | 9 – 12 jul | Perfil editable, panel de administración integrado, Dashboard con reportes, módulo Retrofit, correcciones | Incremento funcional: flujo completo administrador + pulido general |
| Cierre y sustentación | 13 – 15 jul | Auditoría de cumplimiento, redacción de este documento, preparación de la presentación | Plan del proyecto, presentación, demo en vivo |

# 10. Registro de riesgos

| Riesgo | Prob. | Impacto | Mitigación |
| --- | --- | --- | --- |
| Tiempo insuficiente para cubrir todo el alcance | Media | Alto | Scrum con sprints cortos y backlog priorizado por valor de negocio |
| Dependencia de un proveedor externo (Supabase) fuera de servicio | Baja | Alto | Uso de capa gratuita documentada; arquitectura por repositorios que aislaría un futuro cambio de backend |
| Interpretación ambigua del requisito de “API propio” | Media | Medio | Módulo de categorías con Retrofit explícito como evidencia adicional; se documenta el razonamiento en este plan |
| Falta de pruebas automatizadas por restricción de tiempo | Alta | Medio | Pruebas manuales dirigidas por rol de QA en cada sprint review |
| Dispositivo de prueba único entre 6 integrantes | Media | Bajo | Uso de emulador Android en paralelo al dispositivo físico |

# 11. Plan de comunicación

| Canal | Propósito | Frecuencia | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| WhatsApp / Discord | Daily Scrum y coordinación rápida | Diaria | Gonzalo Hooker (Scrum Master) |
| Reunión de Sprint Review | Demostrar el incremento al Product Owner | Al cierre de cada sprint | Edwin Hou (Product Owner) |
| Reunión de Retrospectiva | Ajustar el proceso del equipo | Al cierre de cada sprint | Gonzalo Hooker (Scrum Master) |
| Repositorio de código (GitHub) | Historial de cambios y entrega final | Continua | Fernando Lezcano |

# 12. Arquitectura técnica (resumen)

## 12.1 Stack tecnológico

| Lenguaje / UI | Kotlin + Jetpack Compose (Material 3) |
| --- | --- |
| Patrón de arquitectura | MVVM (ViewModel + StateFlow) con capa de Repository |
| Backend (BaaS) | Supabase: PostgreSQL con Row Level Security, Auth (JWT), Storage, Realtime |
| Consumo de API | SDK oficial de Supabase (Ktor internamente) para la mayoría de módulos; Retrofit explícito para el módulo de categorías (GET, POST, PUT, PATCH) |
| Sensores usados | GPS (FusedLocationProviderClient) en el check-in de vehículo; cámara (captura de fotos de evidencia) |
| Persistencia local | DataStore Preferences (sesión, filtros de búsqueda) |
| Notificaciones | Supabase Realtime + notificaciones locales al cambiar el estado de un servicio |

## 12.2 Seguridad

La autenticación emite un JWT (Supabase Auth) que se almacena localmente junto a su tiempo de expiración; la sesión se invalida automáticamente al vencer. Cada tabla de la base de datos aplica políticas de Row Level Security que leen el identificador del usuario directamente del token, garantizando que un cliente solo pueda ver y modificar su propia información, mientras que el personal administrativo tiene acceso ampliado según su rol.

## 12.3 Base de datos (resumen)

El esquema relacional (PostgreSQL) organiza el dominio en 8 grupos: usuarios y roles (perfiles), catálogo e inventario (categorías, productos), carrito, pedidos y facturas, vehículos y servicios (solicitudes, tipos de servicio, fotos, presupuestos), gestión del contenido de Inicio, notificaciones, y vistas materializadas para el panel de reportes (ventas por mes, stock bajo, productos más vendidos).

# 13. Conclusión

TallerMecanico demuestra, en un caso de negocio real y acotado, la aplicación práctica de los conceptos centrales del curso: autenticación segura con expiración de sesión, consumo de APIs REST bajo distintos clientes HTTP, uso de sensores del dispositivo, y un panel administrativo con reportes en tiempo real, todo dentro de un ciclo ágil Scrum ejecutado en un plazo breve pero disciplinado.

Más allá del cumplimiento de los requisitos técnicos, el proyecto validó al equipo en competencias de análisis (definición de alcance y priorización de backlog), diseño (arquitectura MVVM, modelo de datos relacional con seguridad a nivel de fila) e implementación (Android nativo end-to-end). Las principales oportunidades de mejora identificadas —edición de contenido de Inicio desde el panel administrativo, pruebas automatizadas y una pasarela de pago real— quedan documentadas como backlog para una siguiente iteración del producto.